Guatemala 27 de mayo del 2026.

De: Equipo de desarrollo Programing Team.

Para: Braulio Echeverria

Asunto: Justificación técnica por desviación de plazos de entrega.

El presente documento tiene como finalidad exponer, de manera formal y detallada, los factores técnicos y operativos que provocaron un desvío temporal en la entrega de los aspectos correspondientes al proyecto Heaven Flavor. Resaltando el hecho que, a pesar de las complejidades surgidas durante el desarrollo, el equipo de desarrollo no comprometió ningún aspecto técnico o de arquitectura, logrando entregar una versión del proyecto completamente funcional al cierre de la entrega.

Contratiempos:

- Incidente de Hardware: Durante el desarrollo del proyecto, la computadora perteneciente al Scrum Master sufrió fallos graves a nivel de hardware en la motherboard y en los módulos de memoria RAM. Debido a que esta computadora guardaba gran parte del proyecto, su inoperatividad retrasó gravemente el ritmo de avance programado mientras se realizaban los arreglos necesarios.

- Limitaciones Técnicas: Paralelamente, las computadoras pertenecientes a otros integrantes del equipo comenzaron a presentar limitaciones importantes en el desarrollo del programa. Al tratarse de una arquitectura basada en microservicios que requiere ejecutar de manera simultánea múltiples instancias sumados a la adición de la interfaz visual del proyecto sus equipos no eran capaces de levantar el proyecto, dificultando pruebas y ralentizando el proceso de depuración.

- Incorporación Tardía: Se gestionó la adición de un nuevo integrante al equipo de desarrollo en una fase avanzada del proyecto. Esto requirió una correcta inducción técnica al proyecto, configuración, arquitectura y flujo de trabajo, desplazando temporalmente horas de desarrollo.

Resultado Final:

Ante estos contratiempos, el equipo extendió sus jornadas operativas y redistribuyó la carga de trabajo para absorber el retraso. Como resultado de esto, se logró compensar el atraso logrando los siguientes hitos funcionales en la entrega final:

- Estabilización y despliegue del 80% de los microservicios del sistema.

- Conexión e integración visual exitosa de los payloads y DTOs en las interfaces de usuario.

Reconociendo el impacto que los días de retraso generan en la planificación, el equipo ha reestructurado la planificación del proyecto. El equipo reafirma su compromiso con el cumplimiento de los estándares de puntualidad establecidos con anterioridad en las entregas restantes del proyecto.